LOCAL SEO

AI AGENT

Plano Completo e Definitivo de Desenvolvimento

SEO Orgânico Local para Pequenas e Médias Empresas

| 4 Pilares GMB+Site+Blog+Monitor | 10 Fases MVP ao produto final | 100% IA Google Antigravity | Zero Ads Apenas orgânico |
| --- | --- | --- | --- |

Documento criado para ser lido pelo Google Antigravity (Gemini + Claude).

A IA deve executar cada fase em ordem, arquivo por arquivo, sem pular etapas.

# 0. O Que Mudou — Comparativo com Versão Anterior

Esta versão é uma revisão completa focada exclusivamente em SEO orgânico local. Leia esta seção antes de começar para entender as decisões de produto.

## 0.1 O que foi REMOVIDO e por quê

| Feature Removida | Motivo da Remoção |
| --- | --- |
| WhatsApp Z-API / Evolution API | Complexidade e custo desnecessários no MVP. Email resolve com zero custo. |
| Monitor de Concorrentes | Feature secundária que distrai do core orgânico. Pode ser Fase 11 futura. |
| Stripe na Fase 8 como obrigatório | Pode começar cobrando manualmente por Pix. Stripe entra quando tiver 10+ clientes. |
| Calendário de Conteúdo visual | Substituído por geração automática inteligente baseada em palavras-chave reais. |

## 0.2 O que foi MANTIDO e melhorado

| Feature Mantida | Melhoria Aplicada |
| --- | --- |
| Google Meu Negócio — Posts automáticos | Agora usa pesquisa de palavra-chave + sazonalidade + foto coerente via Claude+Unsplash |
| Agente de Reviews | Adicionado: análise de sentimento avançada + alerta por email para reviews negativos |
| Site / Subdomínio | Adicionado: Schema markup completo, Sitemap automático, robots.txt, Core Web Vitals |
| Blog com Artigos SEO | Adicionado: pesquisa de palavra-chave real, internal linking, FAQPage schema |
| Score de Presença 0-100 | Melhorado: agora inclui dados reais do Search Console e posição no Maps |
| Relatório semanal | Melhorado: usa dados reais de cliques e impressões do Google Search Console |

## 0.3 O que foi ADICIONADO (era crítico, não existia)

| Feature Nova | Por que é crítica para SEO orgânico |
| --- | --- |
| Google Search Console API | É o coração do SEO orgânico. Mostra cliques, impressões e posições reais do Google. |
| Pesquisa de Palavras-chave (DataForSEO API) | Sem volume de busca real, a IA gera artigos sem estratégia e sem resultado. |
| Rank Tracking (posição no Google e Maps) | O cliente precisa ver se está subindo no ranking. É a prova de valor do produto. |
| NAP Consistency Checker | Nome/Endereço/Telefone inconsistente é fator negativo de SEO local. Deve ser verificado. |
| GMB Profile Completeness Checker | Perfil incompleto no GMB perde posição. A IA verifica e preenche automaticamente. |
| Sitemap.xml automático (next-sitemap) | Sem sitemap, o Google demora semanas para indexar artigos novos. |
| Schema Markup avançado (FAQ, Review, Article) | Gera rich snippets no Google: estrelas, perguntas, breadcrumbs — mais cliques orgânicos. |
| Internal Linking inteligente entre artigos | Links internos distribuem autoridade e melhoram ranqueamento de todos os artigos. |
| Core Web Vitals otimizado (score 90+) | Google penaliza sites lentos. Subdomínio gerado deve ter nota mínima 90 no mobile. |
| Análise de Lacunas de Conteúdo | IA identifica o que o cliente não tem mas deveria ter para ranquear na sua cidade. |

# 1. Visão Completa do Produto

O Local SEO AI Agent é um SaaS que ajuda pequenas e médias empresas locais a aparecerem nas primeiras posições do Google — de forma orgânica, sem pagar por tráfego pago. O empresário conecta o negócio uma vez e o agente de IA trabalha 24 horas por dia para melhorar a presença digital.

## 1.1 O Problema Central

- 90% das pequenas empresas locais não aparecem na primeira página do Google

- Elas não têm equipe ou tempo para fazer SEO e marketing de conteúdo

- Tráfego pago (Google Ads) é caro e para quando o dinheiro acaba

- Perfil do Google Meu Negócio incompleto, sem posts, sem respostas de reviews

- Concorrentes mais organizados aparecem antes no Maps e na busca orgânica

## 1.2 A Solução — 4 Pilares do SEO Orgânico

| Pilar | O que o Agente faz | Impacto no SEO Orgânico |
| --- | --- | --- |
| 1. Google Meu Negócio | Posts semanais, reviews respondidos, perfil 100% completo, Q&A, horários | Aparece no Google Maps (Pack 3) e em buscas locais |
| 2. Site / Subdomínio | Landing page profissional, Schema markup, Sitemap, robots.txt, velocidade 90+ | Google indexa e confia no site. Ranqueia mais rápido. |
| 3. Blog SEO Local | Artigos sobre palavras-chave locais, internal linking, FAQ schema | Ranqueia em buscas do tipo: melhor clínica em [cidade] |
| 4. Monitoramento | Search Console, Rank Tracking, Score de presença, relatório semanal | Cliente vê resultado real e permanece no plano |

## 1.3 Como o Agente IA Funciona

// CRON JOB — Executa todo dia às 9h (Vercel Cron) Para cada negócio ativo no banco: 1. runReviewAgent(businessId) → le reviews do GMB, responde com IA 2. runGmbProfileAgent(businessId) → verifica completude do perfil GMB 3. runGmbPostAgent(businessId) → publica post se não postou na semana 4. runBlogAgent(businessId) → gera artigo se não publicou na semana 5. runRankTracker(businessId) → verifica posição no Google 6. updatePresenceScore(businessId)→ recalcula score 0-100 // CRON JOB — Executa todo domingo às 8h 7. sendWeeklyReport(businessId) → envia relatório por email

## 1.4 Planos e Preços

| Plano | Preço/mês | Pilares incluídos | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | R$ 97 | GMB (posts + reviews) + Score básico | 1 negócio |
| Pro | R$ 197 | Tudo do Starter + Site/Subdomínio + Blog SEO | 1 negócio |
| Pro+ | R$ 297 | Tudo do Pro + Search Console + Rank Tracking + Relatório avançado | 1 negócio |
| Agency | R$ 697 | Tudo do Pro+ para até 10 negócios + painel multi-cliente | 10 negócios |

# 2. Stack Técnica Completa

## 2.1 Tecnologias Principais

| Camada | Tecnologia | Função | Custo MVP | API Key necessária? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14 App Router | Frontend + Backend + SSG/ISR + Middleware subdomínio | Grátis | Não |
| Banco de dados | Supabase + Prisma | PostgreSQL gerenciado + ORM tipado com migrations | Grátis (500MB) | Sim (Supabase) |
| Autenticação | Supabase Auth + Google OAuth 2.0 | Login com Google + tokens GMB armazenados criptografados | Grátis | Sim (Google Cloud) |
| IA — texto | Claude API (Sonnet 4.6) | Gera posts, artigos, respostas de reviews, queries de imagem, análise de sentimento | Pago por uso (~$3/1M tokens) | Sim (Anthropic) |
| GMB API | Google My Business API v4 | Publica posts, lê reviews, responde, lê Q&A, lê insights | Grátis | Sim (Google Cloud) |
| Search Console | Google Search Console API | Cliques, impressões, posição média, palavras-chave que ranqueiam | Grátis | Sim (Google Cloud — mesmo projeto) |
| Imagens | Unsplash API | Fotos profissionais e realistas coerentes com o texto do post | Grátis (50 req/hora) | Sim (Unsplash) |
| Palavras-chave | DataForSEO API | Volume de busca, dificuldade, sugestões de palavras-chave locais | Pago (~$0.002/req) — ou gratuito no início com limite | Sim (DataForSEO) |
| Email | Resend | Envio de relatórios e alertas por email | Grátis (3.000/mês) | Sim (Resend) |
| Deploy | Vercel | Hospedagem + CDN + Cron Jobs + Wildcard subdomínios | Grátis (Hobby) ou $20/mês (Pro para wildcard) | Não |
| Sitemap | next-sitemap | Geração automática de sitemap.xml e robots.txt | Grátis (npm) | Não |
| Pagamentos | Stripe | Assinaturas recorrentes — apenas na Fase 10 | Pago (2.9% + R$0.30/transação) | Sim (Stripe) — Fase 10 |

## 2.2 Decisão sobre DataForSEO — Alternativa Gratuita

Atenção: Palavras-chave no MVP DataForSEO é o mais barato do mercado para volume de busca, mas ainda tem custo. ALTERNATIVA GRATUITA para o MVP: usar o Google Autocomplete + Google Trends API. → Google Suggest API (gratuita): https://suggestqueries.google.com/complete/search?q=melhor+clinica+em+campinas&hl=pt-BR → Retorna sugestões reais do Google sem custo. → Não tem volume numérico, mas tem relevância real das buscas. Estratégia: MVP usa Google Suggest (grátis). Quando tiver clientes pagando, integra DataForSEO. No código, criar uma abstração (interface KeywordService) que troca a implementação sem quebrar nada.

## 2.3 Dependências npm a Instalar

npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr npm install @prisma/client prisma npm install @anthropic-ai/sdk npm install googleapis google-auth-library npm install resend npm install next-sitemap npm install zod react-hook-form @hookform/resolvers npm install recharts npm install @tanstack/react-table npm install sonner npm install date-fns npm install slugify npm install cheerio npm install node-html-parser // shadcn/ui — rodar o init primeiro: npx shadcn@latest init // Depois instalar componentes necessários: npx shadcn@latest add button card input label select textarea badge npx shadcn@latest add table dialog alert-dialog toast progress npx shadcn@latest add tabs separator skeleton avatar

# 3. Todas as Variáveis de Ambiente

Crie o arquivo .env.local na raiz do projeto com TODAS as variáveis abaixo. NUNCA envie este arquivo para o GitHub — ele já deve estar no .gitignore.

# ══════════════════════════════════════ # SUPABASE # ══════════════════════════════════════ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... DATABASE_URL=postgresql://postgres:[SENHA]@db.xxxx.supabase.co:5432/postgres # ══════════════════════════════════════ # GOOGLE — OAuth + GMB + Search Console # (UM SÓ projeto no Google Cloud, múltiplas APIs ativadas) # ══════════════════════════════════════ GOOGLE_CLIENT_ID=xxxx.apps.googleusercontent.com GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-xxxx GOOGLE_REDIRECT_URI=https://seuapp.com.br/api/auth/google/callback # ══════════════════════════════════════ # ANTHROPIC — Claude API # ══════════════════════════════════════ ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-xxxx # ══════════════════════════════════════ # UNSPLASH — Imagens gratuitas # ══════════════════════════════════════ UNSPLASH_ACCESS_KEY=xxxx # ══════════════════════════════════════ # DATAFORSEO — Palavras-chave (pos-MVP) # ══════════════════════════════════════ DATAFORSEO_LOGIN=seu@email.com DATAFORSEO_PASSWORD=sua_senha # ══════════════════════════════════════ # RESEND — Emails # ══════════════════════════════════════ RESEND_API_KEY=re_xxxx RESEND_FROM_EMAIL=noreply@seuapp.com.br # ══════════════════════════════════════ # STRIPE — Pagamentos (Fase 10) # ══════════════════════════════════════ STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_xxxx STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxxx NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_xxxx STRIPE_PRICE_STARTER=price_xxxx STRIPE_PRICE_PRO=price_xxxx STRIPE_PRICE_PROPLUS=price_xxxx STRIPE_PRICE_AGENCY=price_xxxx # ══════════════════════════════════════ # APP # ══════════════════════════════════════ NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000 NEXT_PUBLIC_APP_DOMAIN=seuapp.com.br CRON_SECRET=gere_um_token_aleatorio_seguro_aqui ENCRYPTION_KEY=chave_de_32_chars_para_criptografar_tokens

## 3.1 Onde Obter Cada Chave — Guia Rápido

| Serviço | URL para criar | O que criar lá | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | supabase.com → New Project | Copiar URL, Anon Key e Service Role Key em Settings > API | 5 min |
| Google Cloud | console.cloud.google.com | Novo projeto > Credenciais > OAuth 2.0 Client ID (Web application) | 15 min |
| Google GMB API | console.cloud.google.com > APIs | Ativar: 'My Business Business Information API', 'My Business Account Management API' | 5 min |
| Google Search Console API | console.cloud.google.com > APIs | Ativar: 'Google Search Console API' | 2 min |
| Anthropic | console.anthropic.com | API Keys > Create Key | 3 min |
| Unsplash | unsplash.com/developers | New Application > copiar Access Key | 5 min |
| DataForSEO | dataforseo.com | Criar conta > Dashboard > API Access | 10 min |
| Resend | resend.com | API Keys > Create > verificar domínio de email | 10 min |
| Vercel | vercel.com | Deploy do repositório GitHub > configurar variáveis de ambiente | 15 min |
| Stripe | stripe.com | Criar conta > Developers > API Keys | 10 min (Fase 10) |

# 4. Estrutura Completa de Pastas e Arquivos

Esta é a estrutura final do projeto. O Google Antigravity deve criar todos os arquivos listados, um por vez, começando pelos marcados como FASE 0.

local-seo-agent/ ├── prisma/ │ └── schema.prisma // FASE 0 — schema completo do banco ├── public/ │ ├── robots.txt // FASE 5 — gerado pelo next-sitemap │ └── sitemap.xml // FASE 5 — gerado automaticamente ├── src/ │ ├── app/ │ │ ├── (auth)/ │ │ │ ├── login/page.tsx // FASE 1 — página de login │ │ │ ├── onboarding/page.tsx // FASE 1 — cadastro do negócio │ │ │ └── layout.tsx │ │ ├── (dashboard)/ │ │ │ ├── layout.tsx // FASE 1 — layout com sidebar │ │ │ ├── overview/page.tsx // FASE 9 — dashboard principal │ │ │ ├── gmb/ │ │ │ │ ├── posts/page.tsx // FASE 3 — posts GMB │ │ │ │ ├── reviews/page.tsx // FASE 2 — central de reviews │ │ │ │ ├── profile/page.tsx // FASE 4 — completude do perfil GMB │ │ │ │ └── insights/page.tsx // FASE 8 — métricas do GMB │ │ │ ├── blog/ │ │ │ │ ├── page.tsx // FASE 6 — lista de artigos │ │ │ │ └── keywords/page.tsx // FASE 6 — pesquisa de palavras-chave │ │ │ ├── site/page.tsx // FASE 5 — configurar subdomínio │ │ │ ├── analytics/page.tsx // FASE 8 — Search Console data │ │ │ ├── ranking/page.tsx // FASE 8 — rank tracking │ │ │ └── settings/ │ │ │ ├── business/page.tsx // FASE 1 — dados do negócio │ │ │ ├── integrations/page.tsx // FASE 1 — conectar Google │ │ │ └── billing/page.tsx // FASE 10 — planos e cobrança │ │ ├── (public)/ │ │ │ └── [subdomain]/ │ │ │ ├── page.tsx // FASE 5 — landing page do cliente │ │ │ ├── blog/ │ │ │ │ ├── page.tsx // FASE 6 — listagem de artigos │ │ │ │ └── [slug]/page.tsx // FASE 6 — artigo individual │ │ │ └── layout.tsx │ │ └── api/ │ │ ├── auth/ │ │ │ ├── google/callback/route.ts // FASE 1 │ │ │ └── logout/route.ts │ │ ├── businesses/ │ │ │ ├── route.ts // POST criar negócio │ │ │ └── [id]/route.ts // GET/PUT/DELETE │ │ ├── agents/ │ │ │ ├── reviews/route.ts // FASE 2 │ │ │ ├── gmb-posts/route.ts // FASE 3 │ │ │ ├── gmb-profile/route.ts // FASE 4 │ │ │ ├── blog/route.ts // FASE 6 │ │ │ └── rank-tracker/route.ts // FASE 8 │ │ ├── cron/ │ │ │ ├── daily/route.ts // roda todos os agentes │ │ │ └── weekly/route.ts // envia relatório semanal │ │ ├── keywords/route.ts // FASE 6 — pesquisa palavras-chave │ │ ├── search-console/route.ts // FASE 8 │ │ └── webhooks/stripe/route.ts // FASE 10 │ ├── components/ │ │ ├── dashboard/ │ │ │ ├── Sidebar.tsx │ │ │ ├── PresenceScore.tsx // FASE 9 │ │ │ ├── ActivityFeed.tsx // FASE 9 │ │ │ └── MetricCard.tsx │ │ ├── gmb/ │ │ │ ├── ReviewCard.tsx │ │ │ ├── PostCard.tsx │ │ │ └── ProfileChecklist.tsx // FASE 4 │ │ ├── blog/ │ │ │ ├── ArticleCard.tsx │ │ │ └── KeywordTable.tsx // FASE 6 │ │ └── public/ │ │ ├── BusinessHero.tsx │ │ ├── ReviewsSection.tsx │ │ └── BlogSection.tsx │ ├── lib/ │ │ ├── supabase.ts // FASE 0 — cliente Supabase │ │ ├── prisma.ts // FASE 0 — cliente Prisma │ │ ├── claude.ts // FASE 0 — cliente Claude │ │ ├── google/ │ │ │ ├── oauth.ts // FASE 1 — tokens OAuth │ │ │ ├── mybusiness.ts // FASE 2 — GMB API │ │ │ └── searchConsole.ts // FASE 8 — Search Console API │ │ ├── agents/ │ │ │ ├── reviewAgent.ts // FASE 2 │ │ │ ├── gmbPostAgent.ts // FASE 3 │ │ │ ├── gmbProfileAgent.ts // FASE 4 │ │ │ ├── blogAgent.ts // FASE 6 │ │ │ └── rankTracker.ts // FASE 8 │ │ ├── ai/ │ │ │ ├── prompts/ │ │ │ │ ├── reviewReply.ts │ │ │ │ ├── gmbPost.ts │ │ │ │ ├── articleWriter.ts │ │ │ │ └── imageQuery.ts │ │ │ └── generate.ts // função central de geração │ │ ├── images/ │ │ │ └── unsplash.ts // FASE 3 — busca foto coerente │ │ ├── keywords/ │ │ │ ├── googleSuggest.ts // FASE 6 — gratuito, MVP │ │ │ └── dataForSeo.ts // FASE 6 — pago, pós-MVP │ │ ├── seo/ │ │ │ ├── schema.ts // FASE 5 — JSON-LD helpers │ │ │ ├── sitemap.ts // FASE 5 │ │ │ └── internalLinks.ts // FASE 6 — linking inteligente │ │ ├── scoring.ts // FASE 9 — calcula score 0-100 │ │ ├── email.ts // FASE 7 — envio de emails │ │ ├── crypto.ts // FASE 1 — criptografia de tokens │ │ └── utils.ts // funções utilitárias gerais │ ├── types/ │ │ └── index.ts // FASE 0 — tipos TypeScript │ └── middleware.ts // FASE 1 — subdomínio + auth ├── next-sitemap.config.js // FASE 5 ├── vercel.json // FASE 7 — configurar cron jobs ├── next.config.js ├── tailwind.config.ts ├── tsconfig.json └── .env.local

# 5. Schema Completo do Banco de Dados (Prisma)

Este é o schema definitivo. O Google Antigravity deve criar exatamente este arquivo em prisma/schema.prisma e rodar as migrations.

PROMPT FASE 0 — Criar schema.prisma Crie o arquivo prisma/schema.prisma com EXATAMENTE o seguinte conteúdo: generator client { provider = "prisma-client-js" } datasource db { provider = "postgresql" url = env("DATABASE_URL") } model User { id String @id @default(cuid()) email String @unique name String? avatarUrl String? businesses Business[] createdAt DateTime @default(now()) } model Business { id String @id @default(cuid()) name String slug String @unique // usado como subdomínio category String // restaurante, clinica, barbearia... city String state String address String? phone String? website String? // site próprio (opcional) description String? subdomain String @unique // igual ao slug gmbAccountId String? // ID da conta GMB gmbLocationId String? // ID do local no GMB gAccessToken String? // token criptografado gRefreshToken String? // token criptografado gTokenExpiry DateTime? scConnected Boolean @default(false) // Search Console conectado scSiteUrl String? // URL verificada no Search Console plan Plan @default(STARTER) planStatus PlanStatus @default(TRIAL) trialEndsAt DateTime? stripeCustomerId String? stripeSubId String? ownerId String owner User @relation(fields: [ownerId], references: [id]) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt articles Article[] gmbPosts GmbPost[] reviews Review[] agentRuns AgentRun[] presenceScores PresenceScore[] keywords BusinessKeyword[] rankHistory RankHistory[] napChecks NapCheck[] } model Article { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) title String slug String content Json // array de seções: {heading, body, imageUrl, imageAlt} metaDescription String keyword String // palavra-chave principal secondaryKeywords String[] heroImage String? faqSchema Json? // perguntas e respostas para FAQPage internalLinks Json? // links para outros artigos do mesmo negócio wordCount Int? readingTime Int? // em minutos status Status @default(DRAFT) publishedAt DateTime? createdAt DateTime @default(now()) @@unique([businessId, slug]) } model GmbPost { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) content String imageUrl String? imageAlt String? keyword String? // palavra-chave usada no post type GmbPostType @default(WHATS_NEW) status Status @default(DRAFT) gmbPostId String? // ID retornado pela GMB API após publicação postedAt DateTime? createdAt DateTime @default(now()) } model Review { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) googleReviewId String @unique author String rating Int // 1 a 5 text String sentiment String? // POSITIVE, NEGATIVE, NEUTRAL replied Boolean @default(false) replyText String? repliedAt DateTime? alertSent Boolean @default(false) // alerta de review negativo postedAt DateTime createdAt DateTime @default(now()) } model AgentRun { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) type AgentType status RunStatus @default(PENDING) result Json? // resultado ou erro createdAt DateTime @default(now()) } model PresenceScore { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) total Int // 0-100 gmbScore Int // 0-25: perfil GMB completo + posts reviewsScore Int // 0-25: taxa de resposta + nota média siteScore Int // 0-25: site/subdomínio + velocidade blogScore Int // 0-25: artigos publicados + palavras-chave createdAt DateTime @default(now()) } model BusinessKeyword { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) keyword String volume Int? // volume de busca mensal difficulty Int? // 0-100 type String // PRIMARY, SECONDARY, LONG_TAIL createdAt DateTime @default(now()) } model RankHistory { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) keyword String position Int? // posição orgânica (null = não ranqueia) mapsPosition Int? // posição no Google Maps source String // GOOGLE_ORGANIC, GOOGLE_MAPS checkedAt DateTime @default(now()) } model NapCheck { id String @id @default(cuid()) businessId String business Business @relation(fields: [businessId], references: [id]) source String // GMB, WEBSITE, YELP, etc. name String? address String? phone String? consistent Boolean @default(true) issues String[] // lista de inconsistências encontradas checkedAt DateTime @default(now()) } enum Plan { STARTER PRO PRO_PLUS AGENCY } enum PlanStatus { TRIAL ACTIVE PAST_DUE CANCELLED } enum Status { DRAFT PUBLISHED ARCHIVED } enum GmbPostType { WHATS_NEW OFFER EVENT } enum AgentType { REVIEWS GMB_POST GMB_PROFILE BLOG RANK_TRACKER REPORT } enum RunStatus { PENDING RUNNING SUCCESS FAILED } // Após criar o arquivo, executar: // npx prisma generate // npx prisma db push

# FASE 0 — Setup Inicial do Projeto

Objetivo da Fase 0 Criar a base do projeto: Next.js configurado, Prisma conectado, clientes IA prontos. Duração estimada: 2 a 4 horas com o Google Antigravity. Resultado: projeto rodando em localhost:3000 com banco criado.

## Etapa 0.1 — Criar projeto Next.js

PROMPT 0.1 — Criar projeto base Crie um projeto Next.js 14 com App Router chamado 'local-seo-agent' usando: npx create-next-app@14 local-seo-agent --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir Depois instale todas as dependências listadas na Seção 2.3 do documento. Configure o next.config.js assim: /** @type {import('next').NextConfig} */ const nextConfig = { images: { domains: ['images.unsplash.com', 'plus.unsplash.com', 'lh3.googleusercontent.com'], }, }; module.exports = nextConfig; Configure o tailwind.config.ts mantendo o padrão do shadcn/ui. Rode: npx shadcn@latest init (escolha: Default, Zinc, CSS variables: yes)

## Etapa 0.2 — Arquivos de configuração base

PROMPT 0.2 — Criar lib/prisma.ts, lib/supabase.ts, lib/claude.ts Crie os seguintes arquivos de configuração: // src/lib/prisma.ts import { PrismaClient } from '@prisma/client'; const globalForPrisma = globalThis as unknown as { prisma: PrismaClient }; export const prisma = globalForPrisma.prisma ¦¦ new PrismaClient(); if (process.env.NODE_ENV !== 'production') globalForPrisma.prisma = prisma; // src/lib/supabase.ts import { createBrowserClient } from '@supabase/ssr'; export const supabase = createBrowserClient( process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!, process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY! ); // src/lib/claude.ts import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk'; export const claude = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY }); // src/lib/crypto.ts — para criptografar tokens do Google import { createCipheriv, createDecipheriv, randomBytes } from 'crypto'; const KEY = Buffer.from(process.env.ENCRYPTION_KEY!, 'utf-8').slice(0, 32); export function encrypt(text: string): string { const iv = randomBytes(16); const cipher = createCipheriv('aes-256-cbc', KEY, iv); return iv.toString('hex') + ':' + cipher.update(text, 'utf8', 'hex') + cipher.final('hex'); } export function decrypt(text: string): string { const [iv, encrypted] = text.split(':'); const decipher = createDecipheriv('aes-256-cbc', KEY, Buffer.from(iv, 'hex')); return decipher.update(encrypted, 'hex', 'utf8') + decipher.final('utf8'); } // src/lib/utils.ts import slugify from 'slugify'; export function generateSlug(name: string): string { return slugify(name, { lower: true, strict: true, locale: 'pt' }); } export function estimateReadingTime(text: string): number { const words = text.split(' ').length; return Math.ceil(words / 200); // 200 palavras por minuto }

# FASE 1 — Autenticação, Onboarding e Subdomínio

Objetivo da Fase 1 Usuário cria conta com Google, cadastra o negócio, e recebe o subdomínio gerado. Duração estimada: 1 a 2 semanas. Resultado: acesso ao painel com negócio cadastrado e subdomínio funcionando.

## Etapa 1.1 — Middleware de Subdomínio e Autenticação

PROMPT 1.1 — Criar src/middleware.ts Crie o arquivo src/middleware.ts que faz DUAS coisas: COISA 1 — Detectar subdomínio e redirecionar para a rota pública: - Verificar se a requisição vem de um subdomínio (ex: joao.seuapp.com.br) - Extrair o slug (ex: 'joao') - Reescrever internamente para /(public)/[subdomain] mantendo URL original - Em localhost, detectar via query param ?subdomain=joao para testes COISA 2 — Proteger rotas do dashboard: - Rotas que começam com /(dashboard) exigem sessão válida do Supabase - Se não autenticado, redirecionar para /login - Se autenticado mas sem negócio cadastrado, redirecionar para /onboarding Configure o matcher para excluir: _next, api, favicon, arquivos estáticos Configure next.config.js para suportar wildcard de subdomínio: async rewrites() { return [{ source: '/:path*', has: [{ type: 'host', value: '(?<subdomain>[^.]+).seuapp.com.br' }], destination: '/[subdomain]/:path*', }]; }

## Etapa 1.2 — Página de Login

PROMPT 1.2 — Criar página de login com Google OAuth Crie src/app/(auth)/login/page.tsx: - Design limpo e profissional com a identidade visual do produto - Logo + nome do produto centralizado - Subtítulo: 'Apareça na frente no Google — sem anúncios' - Botão grande 'Entrar com Google' usando shadcn/ui Button - Ao clicar, chamar supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: 'google', options: { scopes: 'email profile', redirectTo: '/api/auth/callback' } }) Crie src/app/api/auth/callback/route.ts: - Recebe o código OAuth do Supabase - Troca por sessão com supabase.auth.exchangeCodeForSession(code) - Verifica se o usuário já tem Business cadastrado no banco - Se sim → redirecionar para /overview - Se não → redirecionar para /onboarding Crie src/app/api/auth/logout/route.ts: - Chama supabase.auth.signOut() - Redireciona para /login

## Etapa 1.3 — Onboarding do Negócio

PROMPT 1.3 — Criar formulário de onboarding multi-etapa Crie src/app/(auth)/onboarding/page.tsx com formulário em 3 etapas. Use React Hook Form + Zod para validação. Use estado local para controlar a etapa. ETAPA 1 — Dados do Negócio (campos obrigatórios com *): name*: nome do negócio category*: select com opções: Restaurante, Clínica/Consultório, Barbearia, Academia, Farmácia, Salão de Beleza, Pet Shop, Loja/Comércio, Serviços (encanador, eletricista...), Educação, Beleza/Estética, Outro city*: cidade state*: estado (select com todos os estados BR) address: endereço completo phone: telefone com máscara website: URL do site próprio (opcional — campo com placeholder 'Não tenho site') description: descrição do negócio (máx 250 caracteres) ETAPA 2 — Palavras-chave iniciais: Título: 'O que seus clientes buscam no Google?' Subtítulo: 'Ex: corte de cabelo masculino, restaurante japonês, clínica de estética' Campo de texto livre para o cliente escrever 3 a 5 palavras-chave Mostrar sugestões automáticas baseadas na categoria selecionada ETAPA 3 — Escolher plano: Mostrar 4 cards de planos (Starter R$97, Pro R$197, Pro+ R$297, Agency R$697) Botão 'Começar teste grátis de 14 dias' em todos os planos Ao selecionar, registrar o plano escolhido mas não cobrar ainda Ao finalizar, chamar POST /api/businesses com todos os dados. A API deve: 1. Gerar o slug com slugify(name, {lower:true, strict:true, locale:'pt'}) 2. Garantir que o slug é único (se duplicado, adicionar sufixo numérico) 3. Criar o Business no banco com subdomain = slug 4. Salvar as palavras-chave na tabela BusinessKeyword com type='PRIMARY' 5. Retornar o Business criado Redirecionar para /overview

## Etapa 1.4 — Layout do Dashboard e Sidebar

PROMPT 1.4 — Criar layout do dashboard com sidebar Crie src/app/(dashboard)/layout.tsx com: - Sidebar fixa no lado esquerdo com a navegação principal - Links da sidebar: Visão Geral, Google Meu Negócio (submenu: Posts, Reviews, Perfil), Site, Blog, Análises, Ranking, Configurações (submenu: Negócio, Integrações, Plano) - Header superior com: nome do negócio, plano atual, avatar do usuário - Responsivo: sidebar colapsável em mobile - Use shadcn/ui para componentes - Tema de cores: azul (#1E40AF) como cor primária Crie src/app/(dashboard)/settings/integrations/page.tsx: - Botão 'Conectar Google Meu Negócio' que inicia o fluxo OAuth do Google - O OAuth do Google para GMB precisa dos seguintes scopes adicionais: 'https://www.googleapis.com/auth/business.manage' 'https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly' (Search Console) - Após conexão, salvar access_token e refresh_token criptografados no banco - Mostrar status da conexão: Conectado (verde) / Não conectado (vermelho) - Listar os locais encontrados na conta GMB do usuário para ele selecionar o correto

# FASE 2 — Agente de Reviews e Reputação

Objetivo da Fase 2 O agente lê as avaliações do Google Meu Negócio e responde automaticamente com IA. Reviews negativos geram alerta por email — o dono responde manualmente. Duração estimada: 1 semana. Resultado: reviews respondidos automaticamente, sem intervenção do cliente.

## Etapa 2.1 — Cliente da Google My Business API

PROMPT 2.1 — Criar src/lib/google/mybusiness.ts Crie src/lib/google/mybusiness.ts com as seguintes funções (usando googleapis): import { google } from 'googleapis'; // Cria cliente OAuth autenticado a partir do refresh token do banco export async function getAuthClient(business: Business) { const oauth2Client = new google.auth.OAuth2( process.env.GOOGLE_CLIENT_ID, process.env.GOOGLE_CLIENT_SECRET, process.env.GOOGLE_REDIRECT_URI ); const accessToken = decrypt(business.gAccessToken!); const refreshToken = decrypt(business.gRefreshToken!); oauth2Client.setCredentials({ access_token: accessToken, refresh_token: refreshToken }); // Auto-refresh do token se necessário oauth2Client.on('tokens', async (tokens) => { await prisma.business.update({ where:{id:business.id}, data:{ gAccessToken: encrypt(tokens.access_token!), gTokenExpiry: new Date(tokens.expiry_date!) }}); }); return oauth2Client; } // Funções a criar: // listLocations(authClient, accountId) → lista locais do GMB // getReviews(authClient, locationName) → retorna reviews recentes // replyToReview(authClient, reviewName, replyText) → publica resposta // createPost(authClient, locationName, postData) → publica post // getLocationInfo(authClient, locationName) → dados do perfil // updateLocationInfo(authClient, locationName, data) → atualiza perfil // getInsights(authClient, locationName) → métricas do GMB // Use a biblioteca: npm install googleapis // Documentação base: mybusiness.googleapis.com/v4/ // Para posts: accounts/{accountId}/locations/{locationId}/localPosts // Para reviews: accounts/{accountId}/locations/{locationId}/reviews

## Etapa 2.2 — Agente de Reviews

PROMPT 2.2 — Criar src/lib/agents/reviewAgent.ts Crie src/lib/agents/reviewAgent.ts com a função principal runReviewAgent(businessId): PASSO 1 — Buscar o negócio no banco com os tokens do Google PASSO 2 — Criar authClient com getAuthClient(business) PASSO 3 — Buscar reviews não respondidos via getReviews() PASSO 4 — Para cada review não respondido: 4a. Analisar sentimento com Claude: Prompt: 'Analise o sentimento desta avaliação de cliente e responda APENAS com uma palavra: POSITIVE, NEGATIVE ou NEUTRAL. Avaliação ({rating} estrelas): {text}' 4b. Se rating <= 2 ou sentimento == NEGATIVE: - Salvar no banco com sentiment='NEGATIVE', replied=false - Enviar email de alerta para o dono: 'Review negativo recebido — responda urgente' - Email mostra: autor, nota, texto e link direto para /gmb/reviews - NÃO responder automaticamente (é sensível — o dono decide o que dizer) 4c. Se sentimento == POSITIVE ou NEUTRAL: - Gerar resposta com Claude: Prompt: 'Você é o atendente de {businessName}, uma {category} em {city}. Escreva uma resposta calorosa, personalizada e profissional para esta avaliação. NÃO use emojis. NÃO invente serviços ou promoções. Máximo 3 frases. Responda em português brasileiro informal mas respeitoso. Avaliação ({rating} estrelas): {reviewText} Nome do cliente: {authorName}' - Publicar resposta via replyToReview() - Salvar no banco: replied=true, replyText, repliedAt, sentiment PASSO 5 — Registrar AgentRun no banco com status SUCCESS ou FAILED Crie também a rota POST /api/agents/reviews/route.ts que: - Valida o CRON_SECRET no header Authorization - Busca todos os negócios com GMB conectado - Chama runReviewAgent para cada um

## Etapa 2.3 — Tela de Reviews no Dashboard

PROMPT 2.3 — Criar página /gmb/reviews Crie src/app/(dashboard)/gmb/reviews/page.tsx com: SEÇÃO 1 — Métricas rápidas no topo: - Total de reviews ¦ Média de estrelas (com estrelinhas visuais) - Reviews respondidos vs pendentes (barra de progresso) - Taxa de resposta em % (ex: 87% respondidos) SEÇÃO 2 — Filtros: - Por status: Todos / Respondidos / Pendentes / Alertas - Por nota: Todas / 5★ / 4★ / 3★ / 2★ / 1★ - Período: Últimos 7 dias / 30 dias / 90 dias SEÇÃO 3 — Lista de reviews (TanStack Table): Cada card/linha mostra: - Avatar + Nome do autor - Estrelas (visual) - Texto da avaliação (truncado com 'ver mais') - Data de publicação - Badge: RESPONDIDO (verde) ¦ PENDENTE (amarelo) ¦ ALERTA (vermelho) - Se respondido: mostrar a resposta em cinza claro abaixo - Se ALERTA (negativo): mostrar formulário inline para o dono digitar resposta manual com botão 'Publicar Resposta' que chama o endpoint de reply SEÇÃO 4 — Botão 'Processar Reviews Agora': - Chama POST /api/agents/reviews para rodar o agente manualmente - Mostrar loading e resultado

# FASE 3 — Agente de Posts no Google Meu Negócio

Objetivo da Fase 3 O agente cria e publica posts semanais no Google Meu Negócio automaticamente. Cada post tem texto gerado por IA com foto coerente e fotorrealista via Claude + Unsplash. Duração estimada: 1 semana. Resultado: negócio sempre com posts novos no Google — melhora visibilidade no Maps.

## Etapa 3.1 — Cliente de Imagens (Unsplash + Claude)

PROMPT 3.1 — Criar src/lib/images/unsplash.ts Crie src/lib/images/unsplash.ts com a função getCoherentImage(postText, category): PASSO 1 — Claude gera query fotográfica específica: Prompt para Claude: 'Você é especialista em busca de imagens fotográficas. Negócio: {category} em {city}. Texto do post: "{postText}" Gere UMA query em inglês (máximo 6 palavras) para buscar uma FOTO REAL e FOTORREALISTA que ilustre este post. Use termos fotográficos como: 'professional photo', 'real people', nomes de objetos/ambientes específicos. EVITE: art, illustration, cartoon, digital art. EXEMPLOS por categoria: - Restaurante italiano + post sobre massa: 'fresh pasta italian restaurant table' - Dentista + post sobre limpeza: 'dental cleaning professional patient smiling' - Barbearia + post sobre corte: 'barber haircut men salon chair' Responda APENAS a query, sem explicações.' PASSO 2 — Buscar no Unsplash com a query do Claude: GET https://api.unsplash.com/search/photos ?query={queryGerada} &per_page=5 &orientation=landscape &content_filter=high Header: Authorization: Client-ID {UNSPLASH_ACCESS_KEY} PASSO 3 — Claude analisa as fotos e escolhe a mais coerente: Enviar as URLs das 5 fotos para Claude Vision Prompt: 'Texto do post: "{postText}". Negócio: {category}. Qual destas fotos é mais adequada e coerente com o conteúdo? Responda APENAS com o número de 1 a 5.' PASSO 4 — Retornar { url: photos[chosen].urls.regular, alt: queryGerada } IMPORTANTE: Tratar erros — se Unsplash falhar, usar imagem de placeholder. Respeitar rate limit: máximo 50 requisições por hora no plano gratuito.

## Etapa 3.2 — Agente de Posts GMB

PROMPT 3.2 — Criar src/lib/agents/gmbPostAgent.ts Crie src/lib/agents/gmbPostAgent.ts com runGmbPostAgent(businessId): PASSO 1 — Verificar se já existe post publicado nos últimos 7 dias Se sim → return { skipped: true, reason: 'Post recente já existe' } PASSO 2 — Buscar palavras-chave do negócio na tabela BusinessKeyword Selecionar a palavra-chave que foi menos usada em posts recentes PASSO 3 — Determinar contexto sazonal: Verificar data atual → identificar próximas datas comemorativas brasileiras: (Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Junho/Festas, Dia dos Pais, Setembro Amarelo, Halloween, Natal, Ano Novo, Dia do Cliente, etc.) Usar o contexto sazonal no post quando relevante PASSO 4 — Gerar texto do post com Claude: Prompt: 'Você é especialista em marketing local e SEO. Escreva um post para o Google Meu Negócio de {businessName}, uma {category} em {city}. Palavra-chave a incluir naturalmente: {keyword}. Contexto do momento: {contextSazonal}. REGRAS: - Máximo 280 caracteres - Tom: caloroso, próximo, humano — como se fosse o dono escrevendo - NÃO use emojis em excesso (máximo 1) - NÃO invente promoções ou preços - Pode ser: dica do dia, informação útil, novidade, convite para visita - Terminar com call-to-action natural (ex: Venha nos visitar! / Ligue agora!) - A palavra-chave deve aparecer de forma natural no texto Responda APENAS com o texto do post, sem aspas.' PASSO 5 — Buscar foto coerente via getCoherentImage(postText, category) PASSO 6 — Publicar na GMB API via createPost(): { summary: postText, media: [{ mediaFormat: 'PHOTO', sourceUrl: imageUrl }], topicType: 'WHATS_NEW' } PASSO 7 — Salvar no banco (GmbPost) e registrar AgentRun

## Etapa 3.3 — Tela de Posts no Dashboard

PROMPT 3.3 — Criar página /gmb/posts Crie src/app/(dashboard)/gmb/posts/page.tsx com: SEÇÃO 1 — Header com botões de ação: - 'Gerar Post Agora' → chama agente manualmente - 'Agendar Mês Completo' → gera 4 posts (um por semana) como rascunhos SEÇÃO 2 — Grid de cards de posts (3 colunas): Cada card mostra: - Foto do post (imagem full-width no card) - Texto do post - Palavra-chave usada (badge azul) - Data de publicação ou 'Rascunho' - Badge de status - Ações: Editar texto ¦ Ver no Google ¦ Excluir SEÇÃO 3 — Para posts em modo RASCUNHO: - Mostrar preview do post (foto + texto) - Botões: 'Aprovar e Publicar' ¦ 'Editar' ¦ 'Rejeitar' - Campo de edição inline do texto antes de publicar SEÇÃO 4 — Calendário simples: - Mostrar quais semanas do mês têm post agendado/publicado - Semanas sem post ficam em vermelho (lembrete visual)

# FASE 4 — Completude e Otimização do Perfil GMB

Objetivo da Fase 4 O Google favorece perfis 100% completos. Perfis incompletos ficam atrás na busca. O agente verifica cada campo e preenche automaticamente usando os dados do negócio. Duração estimada: 3 a 5 dias. Resultado: perfil GMB completo que ranqueia melhor no Google Maps.

PROMPT 4.1 — Criar Agente de Perfil GMB Crie src/lib/agents/gmbProfileAgent.ts com runGmbProfileAgent(businessId): PASSO 1 — Buscar dados do perfil GMB via getLocationInfo() Verificar quais campos estão FALTANDO ou INCOMPLETOS: □ Descrição do negócio (250 a 750 caracteres) □ Categoria primária (já definida no onboarding) □ Categorias adicionais (até 9 categorias secundárias) □ Horário de funcionamento (todos os 7 dias) □ Horários especiais (feriados) □ Número de telefone □ URL do site (colocar o subdomínio se não tiver site próprio) □ URL para reservas/pedidos (se aplicável) □ Atributos do negócio (Wi-Fi, estacionamento, acessibilidade, etc.) □ Foto de capa (verifica se existe) □ Foto de perfil/logo (verifica se existe) □ Fotos internas e externas (verifica se tem pelo menos 5 fotos) PASSO 2 — Para cada campo faltando, tentar preencher automaticamente: - Descrição: gerar com Claude usando dados do negócio Prompt: 'Escreva uma descrição profissional para o Google Meu Negócio de {businessName}, uma {category} localizada em {address}, {city}. A descrição deve: incluir as palavras-chave {keywords}, descrever os serviços principais, mencionar o diferencial, ter entre 200 e 500 caracteres. NÃO use exclamações em excesso. Tom profissional e convidativo.' - URL do site: usar o subdomínio gerado pelo sistema - Horários: pedir ao usuário via notificação no dashboard (não inventar) PASSO 3 — Calcular score de completude do perfil (0 a 100%) Cada campo tem peso diferente. Campos críticos valem mais. PASSO 4 — Gerar lista de tarefas pendentes para o dono completar (campos que precisam de input humano: fotos, horários, etc.) Crie src/app/(dashboard)/gmb/profile/page.tsx com checklist visual: - Cada item com status: Completo (✅) ¦ Atenção (⚠️) ¦ Faltando (❌) - Botão de ação em cada item faltante - Barra de progresso geral: 'Seu perfil está X% completo' - Score de completude em destaque no topo

# FASE 5 — Site, Subdomínio e SEO Técnico

Objetivo da Fase 5 Cada cliente recebe uma landing page profissional otimizada para SEO. Inclui: Schema markup completo, Sitemap automático, robots.txt, velocidade 90+. Duração estimada: 1 semana. Resultado: o Google começa a indexar o subdomínio do cliente.

## Etapa 5.1 — Schema Markup (JSON-LD)

PROMPT 5.1 — Criar src/lib/seo/schema.ts Crie src/lib/seo/schema.ts com funções que geram JSON-LD: 1. generateLocalBusinessSchema(business, reviews) → Schema completo do negócio: @type: LocalBusiness (ou subtipo: Restaurant, MedicalClinic, HairSalon, etc.) name, description, url, telephone, address (com PostalAddress completo), geo (latitude/longitude se disponível), openingHoursSpecification, aggregateRating (baseado nas reviews do banco), image, priceRange 2. generateArticleSchema(article, business) → Para cada artigo do blog: @type: Article, headline, image, author, publisher, datePublished, dateModified, description, keywords 3. generateFAQSchema(faqs) → Para seção de FAQ nos artigos: @type: FAQPage com mainEntity: array de Questions e Answers Isso gera rich snippets de perguntas no Google 4. generateBreadcrumbSchema(items) → Para navegação: @type: BreadcrumbList com cada nível de navegação 5. generateWebSiteSchema(business) → Para o site do negócio: @type: WebSite com SearchAction para busca interna Cada função retorna o JSON-LD como string para inserir no <head>. Criar um componente SchemaScript.tsx que renderiza o <script type='application/ld+json'>

## Etapa 5.2 — Landing Page do Negócio

PROMPT 5.2 — Criar site público do cliente Crie src/app/(public)/[subdomain]/page.tsx com SSG + ISR: - generateStaticParams: gera páginas para todos os negócios publicados - revalidate: 3600 (atualiza a cada 1 hora) ESTRUTURA DA PÁGINA (ordem dos blocos): 1. <head> com metadata dinâmica via generateMetadata(): title: '{businessName} em {city} ¦ {category}' description: '{description do negócio} — {category} em {city}' openGraph: imagem, título, descrição Schema JSON-LD: LocalBusiness + WebSite 2. Header: logo/nome do negócio + telefone + link 'Ligar Agora' (tel:) 3. Hero Section: - Nome grande + categoria + cidade - Descrição do negócio - Botões: 'Ligar Agora' (tel:) ¦ 'Ver no Google Maps' (maps link) - Média de estrelas (se tiver reviews) 4. Seção 'Avaliações' (se tiver reviews): - Mostrar as 3 melhores avaliações do banco - Nota média grande + total de avaliações - Cada card: nome, estrelas, texto da avaliação - Link 'Ver todas no Google' 5. Seção 'Últimas Novidades' (GMB Posts): - Mostrar os 3 posts mais recentes do banco - Cada card: foto + texto + data 6. Seção 'Artigos e Dicas' (Blog): - Mostrar os 3 artigos mais recentes - Cada card: título + primeira frase + 'Ler mais' 7. Seção 'Localização': - Endereço completo formatado - Horário de funcionamento (se disponível) - Botão 'Como chegar' → link do Google Maps 8. Footer: nome, endereço, telefone, direitos reservados NAP (Nome, Endereço, Telefone) deve estar EXATAMENTE igual ao GMB! IMPORTANTE: A página deve ter nota 90+ no Google PageSpeed Insights: - Usar next/image para todas as imagens - Lazy loading em seções abaixo da dobra - Fontes do Google otimizadas (font-display: swap) - Mínimo de JavaScript no client-side

## Etapa 5.3 — Sitemap e robots.txt

PROMPT 5.3 — Configurar next-sitemap Instale: npm install next-sitemap Crie next-sitemap.config.js na raiz do projeto: /** @type {import('next-sitemap').IConfig} */ module.exports = { siteUrl: process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL, generateRobotsTxt: true, generateIndexSitemap: true, changefreq: 'weekly', priority: 0.7, robotsTxtOptions: { additionalSitemaps: [ // Sitemaps dinâmicos por subdomínio serão adicionados aqui ], policies: [ { userAgent: '*', allow: '/' }, { userAgent: 'Googlebot', allow: '/' }, ], }, }; Adicionar no package.json scripts: 'postbuild': 'next-sitemap' Criar rota dinâmica para sitemap de cada subdomínio: src/app/(public)/[subdomain]/sitemap.ts que retorna: - URL da landing page - URL de cada artigo publicado do negócio Com lastModified, changeFrequency e priority corretos Criar src/app/(public)/[subdomain]/robots.ts que retorna: Allow: / Sitemap: https://{subdomain}.seuapp.com.br/sitemap.xml

# FASE 6 — Blog SEO Local com Pesquisa de Palavras-chave

Objetivo da Fase 6 Gerar artigos de blog otimizados para palavras-chave locais reais. Os artigos ranqueiam para buscas como 'melhor dentista em Campinas'. Inclui: internal linking inteligente, FAQ schema e análise de lacunas. Duração estimada: 1 a 2 semanas. Resultado: tráfego orgânico crescente mês a mês para o cliente.

## Etapa 6.1 — Pesquisa de Palavras-chave Locais

PROMPT 6.1 — Criar src/lib/keywords/googleSuggest.ts Crie src/lib/keywords/googleSuggest.ts com getLocalKeywords(category, city): PASSO 1 — Gerar combinações de queries para o Google Suggest: Prefixos: ['melhor', 'onde tem', 'como encontrar', 'preço de', 'serviço de'] Ex: 'melhor clínica em Campinas', 'onde tem dentista em Campinas' PASSO 2 — Para cada query, chamar Google Suggest API: GET https://suggestqueries.google.com/complete/search ?q={query}&hl=pt-BR&gl=br&client=firefox Retorna array de sugestões reais do Google PASSO 3 — Consolidar e deduplicar todas as sugestões PASSO 4 — Claude classifica as sugestões: Prompt: 'Aqui está uma lista de sugestões do Google para {category} em {city}. Classifique cada uma como:', 'PRIMARY: palavra-chave principal de alto valor', 'LONG_TAIL: palavra-chave específica, menos concorrência', 'INFORMATIONAL: busca de informação (boa para artigos)', 'TRANSACTIONAL: intenção de compra/visita (melhor para landing page)', Retorne JSON com a classificação.' PASSO 5 — Salvar palavras-chave na tabela BusinessKeyword PASSO 6 (pós-MVP) — Integrar DataForSEO para volume real: POST https://api.dataforseo.com/v3/keywords_data/google/search_volume/live Body: { keywords: [...], language_code: 'pt', location_code: 1001773 } Atualizar campo volume na tabela BusinessKeyword Criar rota GET /api/keywords?businessId=xxx que retorna palavras-chave do banco

## Etapa 6.2 — Agente de Blog (Geração de Artigos)

PROMPT 6.2 — Criar src/lib/agents/blogAgent.ts Crie src/lib/agents/blogAgent.ts com runBlogAgent(businessId): PASSO 1 — Verificar se já tem artigo publicado nos últimos 7 dias → skip se sim PASSO 2 — Selecionar a melhor palavra-chave para o próximo artigo: - Palavras-chave que ainda não têm artigo publicado - Priorizar LONG_TAIL (menos concorrência, mais fácil ranquear) - Considerar lacunas de conteúdo (temas sem artigo) PASSO 3 — Buscar artigos já publicados do negócio (para internal linking) - Salvar como contexto para o próximo passo PASSO 4 — Gerar artigo completo com Claude: Prompt extenso em uma chamada só, pedindo JSON estruturado: 'Você é um redator especialista em SEO local e marketing de conteúdo. Escreva um artigo completo e otimizado para SEO sobre: PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL: {keyword} NEGÓCIO: {businessName} — {category} em {city}, {state} ARTIGOS EXISTENTES (para internal linking): {existingArticlesTitles} ESTRUTURA OBRIGATÓRIA (responda em JSON): { title: string (H1, máx 65 chars, com palavra-chave no início), metaDescription: string (máx 155 chars, com palavra-chave, CTA), slug: string (URL amigável, só letras minúsculas e hífens), introduction: string (2 parágrafos de gancho, inclui palavra-chave, 150-200 palavras), sections: Array de 3 a 4 objetos { heading: string (H2 com palavra-chave relacionada), body: string (3-4 parágrafos, 200-300 palavras cada), imagePrompt: string (query em inglês para buscar foto real no Unsplash), internalLink: { text: string, targetArticleTitle: string } ¦ null }, faq: Array de 4-6 objetos { question: string, answer: string (2-3 frases) }, conclusion: string (1 parágrafo com CTA para contatar o negócio), secondaryKeywords: string[] (5-8 palavras-chave relacionadas usadas no texto) } REGRAS SEO: - Palavra-chave principal no título, primeiro parágrafo, pelo menos 2 H2s - Densidade de palavra-chave: 1 a 2% (não exagerar) - Texto útil, informativo e escrito para humanos — não para robôs - Incluir dados locais (mencionar a cidade e estado naturalmente) - Mencionar o negócio de forma natural no texto (não forçado) - Internal links: referenciar artigos existentes quando relevante' PASSO 5 — Para cada seção, buscar foto via getCoherentImage(section.imagePrompt) PASSO 6 — Calcular readingTime e wordCount PASSO 7 — Salvar no banco (Article) com status PUBLISHED PASSO 8 — Registrar AgentRun

## Etapa 6.3 — Página do Artigo com Schema

PROMPT 6.3 — Criar páginas do blog público Crie src/app/(public)/[subdomain]/blog/page.tsx: - Lista de todos os artigos publicados do negócio - Grid de cards: título, foto, descrição, data, tempo de leitura - Paginação (10 artigos por página) - SEO: title = 'Blog de {businessName} ¦ Dicas de {category} em {city}' Crie src/app/(public)/[subdomain]/blog/[slug]/page.tsx: HEAD (generateMetadata): title: {article.title} description: {article.metaDescription} openGraph: image, title, description, type: 'article' Schema JSON-LD: Article + FAQPage + BreadcrumbList BODY do artigo: 1. Breadcrumb: Início > Blog > {título} 2. Título H1 3. Meta info: data ¦ {readingTime} min de leitura ¦ categoria 4. Imagem hero (next/image, lazy=false para LCP) 5. Introdução 6. Índice do artigo (links para cada H2) — para artigos longos 7. Seções com H2, parágrafos e imagem inline (next/image) 8. Internal links naturais no texto (marcados com underline) 9. CTA box após cada seção (alternado): 'Precisa de {category} em {city}? {businessName} está pronto para atender. [Ligar Agora]' 10. Seção FAQ com perguntas e respostas (collapsible accordion) 11. Conclusão 12. CTA final grande: 'Entre em contato com {businessName}' com botão de telefone + WhatsApp (se disponível) 13. Artigos relacionados (3 artigos do mesmo negócio)

# FASE 7 — NAP Consistency e Horários Especiais

Objetivo da Fase 7 NAP (Nome, Endereço, Telefone) inconsistente entre plataformas penaliza SEO local. O agente verifica a consistência e alerta o dono sobre divergências. Também gerencia horários especiais em feriados automaticamente. Duração estimada: 3 a 5 dias.

PROMPT 7.1 — NAP Checker e Horários Especiais Crie src/lib/agents/napChecker.ts com checkNapConsistency(businessId): PASSO 1 — Buscar dados do GMB: nome, endereço e telefone oficial PASSO 2 — Verificar NAP no site próprio (se o cliente tiver site): - Fazer fetch da URL do site - Usar cheerio para extrair: nome, endereço e telefone do HTML - Comparar com dados do GMB PASSO 3 — Verificar NAP no subdomínio do sistema: - Garantir que o subdomínio mostra exatamente o mesmo NAP do GMB - Se diferente, atualizar automaticamente no banco PASSO 4 — Gerar relatório de inconsistências: - Lista de campos divergentes entre fontes - Sugestão de correção - Salvar na tabela NapCheck Crie src/lib/agents/holidayAgent.ts com updateHolidayHours(businessId): PASSO 1 — Verificar próximos feriados nacionais e estaduais (próximos 30 dias) Usar a API: https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{ano} Esta API é GRATUITA e não precisa de chave PASSO 2 — Para cada feriado encontrado: - Verificar se o negócio já configurou horário especial para esta data - Se não configurou: enviar email de alerta ao dono 'Atenção: {feriado} se aproxima. Configure o horário especial no GMB para não perder clientes nem ser penalizado no Google.' - Mostrar alerta no dashboard PASSO 3 — Integrar com a tela de perfil GMB (Fase 4) - Adicionar seção 'Horários Especiais' com calendário de feriados

# FASE 8 — Google Search Console e Rank Tracking

Objetivo da Fase 8 Conectar o Google Search Console para obter dados reais de SEO. Implementar rank tracking para mostrar a evolução da posição no Google. Duração estimada: 1 semana. Resultado: cliente vê posição real no Google e cliques orgânicos crescendo.

## Etapa 8.1 — Google Search Console API

PROMPT 8.1 — Criar src/lib/google/searchConsole.ts Crie src/lib/google/searchConsole.ts com as seguintes funções: (Usa o mesmo OAuth do GMB — mesmo access_token, mesmo projeto Google Cloud) import { google } from 'googleapis'; const webmasters = google.webmasters('v3'); // Listar sites verificados do usuário export async function listSites(authClient) // Buscar dados de performance (cliques, impressões, posição, CTR) export async function getSearchPerformance(authClient, siteUrl, dateRange) { return webmasters.searchanalytics.query({ auth: authClient, siteUrl, requestBody: { startDate: dateRange.start, // formato: '2024-01-01' endDate: dateRange.end, dimensions: ['query', 'page', 'date'], rowLimit: 100, dimensionFilterGroups: [{ filters: [{ dimension:'country', expression:'bra' }] // apenas Brasil }] } }); } // Buscar palavras-chave que mais trazem cliques export async function getTopKeywords(authClient, siteUrl) // Buscar páginas com melhor performance export async function getTopPages(authClient, siteUrl) // Buscar erros de indexação export async function getIndexingStatus(authClient, siteUrl) Crie rota GET /api/search-console?businessId=xxx que retorna os dados Armazenar resultado em cache no banco por 24h (evitar excesso de requisições)

## Etapa 8.2 — Rank Tracker

PROMPT 8.2 — Criar src/lib/agents/rankTracker.ts NOTA IMPORTANTE: Verificar posição real no Google requer ou scraping (viola ToS do Google) ou APIs pagas (SEMrush, DataForSEO). No MVP: ESTRATÉGIA MVP — Usar Search Console como proxy de posição: - A propriedade 'position' nos dados do Search Console é a posição média real no Google para aquela palavra-chave - Salvar a posição de cada palavra-chave todo dia na tabela RankHistory - Mostrar evolução ao longo do tempo Crie src/lib/agents/rankTracker.ts com runRankTracker(businessId): PASSO 1 — Buscar dados do Search Console dos últimos 7 dias Dimensão: query (para ver posição por palavra-chave) PASSO 2 — Para cada palavra-chave da tabela BusinessKeyword: - Verificar se aparece nos dados do Search Console - Se aparecer: salvar posição atual na tabela RankHistory - Se não aparecer: posição = null (não ranqueia ainda) PASSO 3 — Calcular variação vs semana anterior: - Subiu posições: ↑ (positivo) - Desceu posições: ↓ (negativo) - Entrou nas primeiras posições: alerta positivo para o dono PASSO 4 — Salvar no banco e registrar AgentRun Crie src/app/(dashboard)/ranking/page.tsx: - Tabela de palavras-chave monitoradas - Coluna: Palavra-chave ¦ Posição atual ¦ Variação ¦ Tendência (gráfico mini) - Gráfico de evolução de posição (Recharts LineChart) por palavra-chave - Filtros: Esta semana ¦ Este mês ¦ 3 meses - Badge de destaque: palavras no Top 3, Top 10, Top 20

## Etapa 8.3 — Tela de Analytics

PROMPT 8.3 — Criar página /analytics Crie src/app/(dashboard)/analytics/page.tsx com dados do Search Console: SEÇÃO 1 — Cards de métricas principais (últimos 28 dias): - Total de cliques orgânicos - Total de impressões - CTR médio (click-through rate) - Posição média no Google SEÇÃO 2 — Gráfico de cliques e impressões ao longo do tempo (Recharts): - Linha dupla: cliques (azul) e impressões (cinza) - Eixo X: últimas 4 semanas dia a dia SEÇÃO 3 — Palavras-chave top (tabela TanStack): - Queries que mais geram cliques - Colunas: Palavra-chave ¦ Cliques ¦ Impressões ¦ CTR ¦ Posição média - Ordenável por qualquer coluna SEÇÃO 4 — Páginas com melhor performance: - Lista de URLs com mais cliques - Link para a página (abre no subdomínio) SEÇÃO 5 — Alertas de oportunidade (gerados por Claude): Com base nos dados do Search Console, Claude identifica: 'Você aparece 450 vezes para \'melhor clínica em Campinas\' mas com CTR de 2%. Isso sugere que o título do artigo pode ser melhorado para ter mais cliques.'

# FASE 9 — Dashboard Principal, Score e Relatórios

Objetivo da Fase 9 O cliente vê uma visão completa do crescimento orgânico em um painel limpo. O Score de Presença (0-100) resume tudo em um número fácil de entender. Relatórios semanais por email mostram o valor do serviço de forma clara. Duração estimada: 1 semana.

## Etapa 9.1 — Score de Presença Local

PROMPT 9.1 — Criar src/lib/scoring.ts Crie src/lib/scoring.ts com calculatePresenceScore(businessId): O score é de 0 a 100, dividido em 4 dimensões de 0 a 25 pontos cada: DIMENSÃO 1 — Google Meu Negócio (0-25 pontos): +5 pts: Perfil GMB conectado +5 pts: Perfil 90%+ completo (descrição, fotos, horários, atributos) +5 pts: Post publicado nos últimos 7 dias +5 pts: Taxa de resposta de reviews >= 80% +5 pts: Média de avaliações >= 4.0 estrelas DIMENSÃO 2 — Site e Presença Online (0-25 pontos): +8 pts: Subdomínio ativo com conteúdo +7 pts: Schema markup LocalBusiness presente +5 pts: Sitemap.xml gerado e enviado ao Google +5 pts: NAP consistente entre GMB e site DIMENSÃO 3 — Blog e Conteúdo SEO (0-25 pontos): +5 pts: Pelo menos 1 artigo publicado +5 pts: 3 ou mais artigos publicados +5 pts: 10 ou mais artigos publicados +5 pts: Artigo publicado nos últimos 7 dias +5 pts: Palavras-chave mapeadas (BusinessKeyword com dados) DIMENSÃO 4 — Visibilidade Orgânica (0-25 pontos): +10 pts: Search Console conectado com dados +5 pts: Pelo menos 1 clique orgânico no último mês +5 pts: Pelo menos 1 palavra-chave no Top 20 +5 pts: Crescimento de cliques vs mês anterior TOTAL: soma das 4 dimensões (0-100) Salvar na tabela PresenceScore todo dia. Retornar também: variação vs último score, sugestões de melhoria.

## Etapa 9.2 — Dashboard Principal

PROMPT 9.2 — Criar página /overview Crie src/app/(dashboard)/overview/page.tsx — o painel principal do cliente. BLOCO 1 — Score de Presença (destaque máximo): - Círculo grande no centro com o número (ex: 67) - Cor: vermelho (0-39) ¦ amarelo (40-69) ¦ verde (70-100) - Subtítulo: 'Sua presença orgânica local' - Variação vs mês anterior: '+5 pontos este mês ↑' (verde) ou '-3 pontos ↓' (vermelho) - Barra de progresso das 4 dimensões: GMB ¦ Site ¦ Blog ¦ Visibilidade BLOCO 2 — Cards de métricas rápidas (4 cards em linha): Card 1: Reviews ¦ Média de estrelas ¦ Respondidos/Total Card 2: Posts no GMB ¦ Este mês ¦ Total publicados Card 3: Artigos ¦ Este mês ¦ Total publicados Card 4: Cliques orgânicos (Search Console) ¦ Este mês ¦ Variação % BLOCO 3 — Gráfico de evolução do score (Recharts AreaChart): - Últimos 6 meses ¦ Eixo Y: 0-100 ¦ Cor: azul - Mostrar pontos de melhoria significativa BLOCO 4 — Feed de atividade recente (timeline vertical): - Mostrar os últimos 10 eventos dos AgentRuns - Ex: '✅ Agente respondeu 3 reviews hoje' '📝 Novo artigo publicado: Melhor clínica de estética...' '📊 Post semanal publicado no Google' '⭐ Nova avaliação recebida: 5 estrelas!' '⚠️ Review negativo aguardando sua resposta' BLOCO 5 — Alertas e tarefas pendentes (se houver): - Reviews negativos sem resposta (com link para /gmb/reviews) - Campos do GMB incompletos (com link para /gmb/profile) - Feriado se aproximando sem horário configurado - Search Console não conectado (com link para /settings/integrations)

## Etapa 9.3 — Relatório Semanal por Email

PROMPT 9.3 — Criar sistema de emails com Resend Crie src/lib/email.ts com as funções de email usando Resend: npm install resend TEMPLATE 1 — sendWeeklyReport(businessId): HTML bem formatado com: - Título: 'Seu relatório semanal — {businessName}' - Score atual e variação ('+5 pontos esta semana!') - Resumo em números: X reviews respondidos ¦ X posts publicados ¦ X artigos ¦ X cliques - Destaque: melhor notícia da semana (palavra-chave que entrou no Top 10, etc.) - Próximos passos sugeridos pela IA (Claude gera com base nos dados) - Link para acessar o painel completo TEMPLATE 2 — sendNegativeReviewAlert(businessId, review): - Assunto: '⚠️ Avaliação negativa recebida — resposta urgente' - Mostra: nome do autor, nota, texto da avaliação - Link direto para a tela de reviews com o filtro ALERTA - Dicas de como responder review negativo de forma profissional TEMPLATE 3 — sendWelcomeEmail(user, business): - Enviado após o onboarding - Explica as próximas etapas e o que o agente fará automaticamente - Link para conectar o Google Meu Negócio Crie src/app/api/cron/weekly/route.ts: - Protegida por Bearer token (CRON_SECRET) - Busca todos os negócios com plano ativo - Para cada um: gera relatório e envia email - Registra AgentRun tipo REPORT Configure vercel.json com os cron jobs: { 'crons': [ { 'path': '/api/cron/daily', 'schedule': '0 9 * * *' }, { 'path': '/api/cron/weekly', 'schedule': '0 8 * * 0' } ] }

# FASE 10 — Pagamentos e Planos (Stripe)

Objetivo da Fase 10 Ativar cobrança recorrente via Stripe para os 4 planos do produto. ATENÇÃO: Não implementar antes de ter pelo menos 5 clientes pagando manualmente. Valide o produto primeiro — só então invista na integração de pagamentos. Duração estimada: 1 semana.

PROMPT 10.1 — Integração Stripe completa PASSO 1 — Configurar produtos no Stripe Dashboard: Criar 4 produtos com preços mensais: - Starter: R$ 97/mês - Pro: R$ 197/mês - Pro+: R$ 297/mês - Agency: R$ 697/mês Copiar os price_ids para o .env.local PASSO 2 — Criar src/lib/stripe.ts: import Stripe from 'stripe'; export const stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY!); createCheckoutSession(priceId, businessId, customerEmail) → stripe.checkout.sessions.create({ mode: 'subscription', payment_method_types: ['card'], line_items: [{ price: priceId, quantity: 1 }], success_url: '/overview?upgraded=true', cancel_url: '/settings/billing', customer_email: customerEmail, metadata: { businessId }, }) createPortalSession(customerId) → stripe.billingPortal.sessions.create({ customer: customerId, return_url: '/settings/billing', }) PASSO 3 — Criar webhook src/app/api/webhooks/stripe/route.ts: Verificar assinatura com stripe.webhooks.constructEvent() Tratar eventos: - 'checkout.session.completed' → atualizar Business: plano, planStatus=ACTIVE, stripeCustomerId, stripeSubId - 'invoice.payment_failed' → atualizar planStatus=PAST_DUE + enviar email ao cliente - 'customer.subscription.deleted' → atualizar planStatus=CANCELLED + bloquear acesso às features pagas PASSO 4 — Criar src/app/(dashboard)/settings/billing/page.tsx: - Mostrar plano atual e status - 4 cards de planos com recursos de cada um - Botão 'Fazer Upgrade' → cria Checkout Session → redireciona - Botão 'Gerenciar Assinatura' → abre Portal do Stripe - Histórico de faturas (via stripe.invoices.list) PASSO 5 — Middleware de plano: Verificar em cada rota do dashboard se o plano do negócio tem acesso à feature solicitada. Ex: /analytics (Search Console) só para Pro+ e Agency Ex: /ranking só para Pro+ e Agency Se não tiver acesso: mostrar tela de upgrade

# Resumo Final — Ordem de Execução para o Google Antigravity

Execute cada fase em ordem. Não pule etapas. Valide o resultado de cada fase antes de avançar.

| Fase | O que construir | Tempo estimado | Como validar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup do projeto: Next.js, Prisma, schema do banco, clientes IA | 2-4 horas | localhost:3000 abre sem erros. Banco criado no Supabase. |
| 1 | Auth com Google, onboarding do negócio, sidebar, subdomínio | 1-2 semanas | Criar conta, cadastrar negócio, ver subdomínio gerado. |
| 2 | Agente de Reviews: lê GMB, responde, alerta negativos | 1 semana | Conectar GMB, rodar agente, ver review respondido. |
| 3 | Agente de Posts: gera texto, busca foto coerente, publica no GMB | 1 semana | Post com foto publicado automaticamente no Google. |
| 4 | Perfil GMB: checklist de completude, preenchimento automático | 3-5 dias | Perfil GMB 90%+ completo verificado na tela. |
| 5 | Site/Subdomínio: landing page, Schema markup, Sitemap, robots.txt | 1 semana | Google indexa o subdomínio. PageSpeed >= 90. |
| 6 | Blog SEO: palavras-chave, geração de artigos, internal linking | 1-2 semanas | Artigo publicado no subdomínio. Aparece no Google. |
| 7 | NAP Checker, horários especiais, feriados automáticos | 3-5 dias | Inconsistências de NAP detectadas e alertadas. |
| 8 | Search Console, Rank Tracking, tela de Analytics | 1 semana | Dados de cliques e posições visíveis no dashboard. |
| 9 | Dashboard principal, Score 0-100, Relatório semanal por email | 1 semana | Email de relatório recebido. Score calculado corretamente. |
| 10 | Stripe: checkout, webhook, portal, controle de planos | 1 semana | Pagamento processado. Plano atualizado no banco. |

## APIs Externas — Resumo Final

| API | Custo | Necessária em qual fase | Alternativa gratuita |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Grátis (500MB) | Fase 0 | — |
| Google Cloud (OAuth + GMB) | Grátis | Fase 1 e 2 | — |
| Google Search Console API | Grátis | Fase 8 | — |
| Anthropic (Claude) | ~$3/1M tokens | Fase 2 em diante | Gemini API (cota grátis) |
| Unsplash API | Grátis (50 req/h) | Fase 3 | Pexels API (grátis) |
| Brasil API (feriados) | Grátis | Fase 7 | — |
| Google Suggest (palavras-chave) | Grátis | Fase 6 | — |
| DataForSEO (volume real) | ~$0.002/req | Fase 6 pós-MVP | Google Suggest (grátis) |
| Resend (emails) | Grátis (3k/mês) | Fase 9 | Nodemailer + Gmail SMTP |
| Vercel | Grátis ou $20/mês | Deploy | Netlify, Railway |
| Stripe | 2.9% + R$0.30 | Fase 10 | Cobrança manual por Pix no início |

Instruções Finais para o Google Antigravity 1. Leia este documento completo antes de começar qualquer implementação. 2. Siga a ordem das fases — cada fase depende da anterior. 3. Crie um arquivo por vez, valide e só então passe para o próximo. 4. Sempre use TypeScript strict. Nunca use 'any'. 5. Toda chamada à API externa deve ter try/catch e tratamento de erro adequado. 6. Toda rota de API deve validar autenticação antes de processar. 7. Rotas de cron devem validar o header: Authorization: Bearer {CRON_SECRET}. 8. Tokens do Google devem ser sempre criptografados no banco (usar crypto.ts). 9. Nunca commitar o .env.local no GitHub. 10. Após cada fase, rodar: npx prisma generate && npx prisma db push (se schema mudou).

Documento criado para execução 100% por IA — Google Antigravity

Local SEO AI Agent — Plano Definitivo v2.0